|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATOS GENERALES | | | |
| Equipo: | **X-Force** | | |
| Responsable: | Samanta Castro Hernandez | | |
| Lugar: | Academia de ISC Y INF | | |
| Fecha de Junta: | 13/05/2019 | | |
| Hora de Inicio: | 12:00 | Hora de Fin: | 1:00 |
| Propósito: | Avance con el cliente | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ROLES DE LA JUNTA Y ASISTENTES | | | |
| Nombre | Iniciales | Rol | Firma |
| Samanta Castro Hernandez | S.C.H | Moderador | Samanta Castro Hernandez |
| Beatriz Miranda Miranda | B.M.M | Encargado de tiempo | Beatriz Miranda Miranda |
| Alan Arturo Loya Favela | A.A.L.F | Secretario | Alan Arturo Loya Favela |
| Jesús Albino Calderón | J.A.C | Encargado de ISSUES | Jesus Albino Calderon |
| Saúl Román Barraza | S.R.B | Cliente | Saul Román Barraza |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| PRE-REQUISITOS | |
| **Descripción** | **Quién** |
| Grabadora | Samanta Castro |
| Libreta | Beatriz Miranda |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AGENDA | | | | | | | |
| Hora de | | | Tiempo (min) | | No | Temas | Encargado |
| Dia | Inicio | Fin | Plan | Real |
| 1 | 12:00 | 12:05 | 05 | 05 | 1 | Lectura de Agenda | Moderador |
| 12:05 | 12:10 | 05 | 06 | 2 | Acciones Pendientes | Moderador |
| 12:10 | 15:20 | 10 | 06 | 3 | Indicadores y proyecciones | Moderador |
| 12:20 | 12:25 | 05 | 06 | 4 | Causas de Desviación y acciones correctivas | Moderador |
| 12:25 | 12:35 | 05 | 06 | 5 | Logros de periodo | Moderador |
| 12:35 | 12:40 | 05 | 05 | 6 | Estado actual de incidentes | Moderador |
| 12:40 | 12:45 | 05 | 05 | 7 | Estado actual de riesgos | Moderador |
| 12:45 | 12:50 | 05 | 05 | 8 | Estado actual de solicitudes de cambios | Moderador |
|  | 12:50 | 12:55 | 05 | 06 | 9 | Logros planificados para el próximo periodo | Moderador |
|  | 12:55 | 1:00 | 05 | 06 | 10 | Asuntos generales |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Totales** | **PLAN** | **REAL** | **ACTV** |
|  | 60 | 67 | 10 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ACUERDOS | | | |
| No | Qué | Quién | Cuándo |
| 1 | Se dio lectura a la agenda de la reunión con el cliente de la semana numero 6 donde el nuevo cliente donde nos aclaró que el solo nos recibirá a las 12:00 del medio | Cliente | 08/04/2019 |
| 2 | Se dio lectura a las acciones pendientes de la semana pasada que fue la entrega de material por parte del cliente que aún sigue sin resolver. | Cliente | 08/04/2019 |
| 3 | Se le dio a conocer la única desviación que se ha tenido por el momento y es por la falta de material del producto. | Todos | 08/04/2019 |
| 4 | Se le mostro los avances de toda la interfaz visual del programa ya lista., | Todos | 08/04/2019 |
| 5 | Hasta el momento el equipo no ha sufrido con ningún incidente ya que se está empezando la semana número 6 y no hay riesgos aun | Todos | 08/04/2019 |
| 6 | Se mitigo el riesgo de la semana pasada y por el momento no se ha disparado otro riesgo. | Todos | 08/04/2019 |
| 7 | El cliente no ha solicitado algún otro requerimiento nuevo. | Todos | 08/04/2019 |
| 8 | Por el momento no se han planificado los posibles logros para la siguiente reunión de avances con el cliente | Todos | 08/04/2019 |
| 9 |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ISSUES | |
| No | Qué |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ACCIONES PENDIENTES | | | |
| No | Qué | Quién | Cuándo |
| 1 | Entrega de material por parte del cliente | cliente | 20/05/2019 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |