| DATOS GENERALES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Equipo: | X-Forse |  |  |
| Responsable: | Samanta Castro Hernandez |  |  |
| Lugar: | Laboratorio de LINUX |  |  |
| Fecha de Junta: | 25/03/2019 |  |  |
| Hora de Inicio: | 1:30 | Hora de Fin: | 2:20 |
| Propósito: | Reunión |  |  |

| ROLES DE LA JUNTA Y ASISTENTES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Iniciales | Rol | Firma |
| Samanta Castro Hernandez | SCH | Moderador | Sam Castro H |
| Beatriz Miranda Miranda | BMM | Control De tiempo | Bety Miranda M |
| Alan Arturo Loya Favela | AALF | Secretario | Alan Arturo Loya |
| Jesus Albino Calderon | JAC | Control de Issues | Jesus Albino C |

| PRE-REQUISITOS |  |
| --- | --- |
| Descripción | Quién |
| Beatriz Miranda Miranda | Libreta |
| Alan Arturo Loya Favela | Computadora |
| Samanta Castro Hernandez | Grabadora |

| AGENDA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hora de |  |  | Tiempo (min) |  | No | Temas | Encargado |
| Dia | Inicio | Fin | Plan | Real |  |  |  |
| 1 | 1:30 | 1:40 | 10 | 10 | 1 | Lectura de Agenda | Lider |
|  | 1:40 | 1:50 | 10 |  | 2 | Acciones Pendientes | Lider |
|  | 1:50 | 2:10 | 20 |  | 3 | Reporte como Ingeniero de Desarrollo | Todos |
|  | 2:10 | 2:20 | 10 |  | 4 | Reporte como Gerente | Todos |
|  | 2:20 | 2:35 | 15 |  | 5 | Reporte Seguimiento a objetivos | Todos |
|  | 2:35 | 2:45 | 10 |  | 6 | Reporte Seguimiento de Riesgos | Todos |
|  | 2:45 | 2:55 | 10 |  | 7 | Reporte de Aseguramiento de Calidad | Gerente de Calidad y Procesos |

| Totales |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 |  |  |

| ACUERDOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Qué | Quién | Cuándo |
| 1 | Todas las Actividades: Gerente De Desarrollo -Preparación de reunión de obtención de requerimientos -Reunión de obtención de requerimientos con el cliente(S1) -Preparación reunión de status(S1) -Reunión de status(S1) -Tiempo de asignación de roles -Capacitación en el entorno Raspbian -Capacitación en Python-GPIO -Capacitación en Modulo RFID Actividades Retrasadas -Reunión de obtención de requerimientos con el cliente(S1) -Preparación reunión de status(S1) -Reunión de status(S1) -Tiempo de asignación de roles Gerente De Soporte -Preparación de reunión de obtención de requerimientos -Reunión de obtención de requerimientos con el cliente(S1) -Preparación reunión de status(S1) -Reunión de status(S1) -Tiempo de asignación de roles -Capacitación en el entorno Raspbian -Capacitación en Python-GPIO -Capacitación en Modulo RFID Actividades Retrasadas -Reunión de obtención de requerimientos con el cliente(S1) -Preparación reunión de status(S1) -Reunión de status(S1) -Tiempo de asignación de roles -Capacitación en el entorno Raspbian -Capacitación en Python-GPIO -Capacitación en Modulo RFID Gerente De Planeación -Preparación de reunión de obtención de requerimientos -Reunión de obtención de requerimientos con el cliente(S1) -Preparación reunión de status(S1) -Reunión de status(S1) -Tiempo de asignación de roles -Capacitación en el entorno Raspbian -Capacitación en Python-GPIO Actividades Retrasadas -Preparación de reunión de obtención de requerimientos -Reunión de obtención de requerimientos con el cliente(S1) -Preparación reunión de status(S1) -Reunión de status(S1) -Tiempo de asignación de roles -Capacitación en el entorno Raspbian -Capacitación en Python-GPIO Gerente de Planeación y Calidad -Preparación de reunión de obtención de requerimientos -Reunión de obtención de requerimientos con el cliente(S1) -Preparación reunión de status(S1) -Reunión de status(S1) -Tiempo de asignación de roles -Capacitación en el entorno Raspbian -Capacitación en Python-GPIO Actividades Retrasadas -Preparación de reunión de obtención de requerimientos -Reunión de obtención de requerimientos con el cliente(S1) -Preparación reunión de status(S1) -Reunión de status(S1) -Tiempo de asignación de roles -Capacitación en el entorno Raspbian -Capacitación en Python-GPIO | Todos | 25/03/2019 |
|  | El equipo se pondrá al corriente con las actividades atrasadas de la semana 1, además de que se realizarán las actividades correspondientes a la semana 2. | Todos | 25/03/2019 |
| 2 | Cada miembro del equipo elaborará un reporte explicando lo que se hizo en el tiempo de rol. | Todos | 25/03/2019 |
| 3 | A cada miembro del equipo se les dará un objetivo el cual tendrá que cumplirlo en las semanas correspondientes | Todos | 25/03/2019 |
| 4 | A cada miembro del equipo se les dio un riesgo el cual tendrá que monitorearlo conforme pasan las semanas | Todos | 25/03/2019 |
| 5 | El gerente de Calidad verifica los proceso de la calidad del proyecto según la norma establecida por los integrantes del equipo | SCH | 25/03/2019 |

| ISSUES |  |
| --- | --- |
| No | Qué |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |

| ACCIONES PENDIENTES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Qué | Quién | Cuándo |
| 1 | -Reunión de obtención de requerimientos con el cliente(S1) -Preparación reunión de status(S1) -Reunión de status(S1) -Tiempo de asignación de roles -Capacitación en el entorno Raspbian -Capacitación en Python-GPIO -Capacitación en Modulo RFID | Gerente de Soporte | 26/03/2019 |
| 2 | -Reunión de obtención de requerimientos con el cliente(S1) -Preparación reunión de status(S1) -Reunión de status(S1) -Tiempo de asignación de roles | Gerente de Desarrollo | 26/03/2019 |
| 3 | -Preparación de reunión de obtención de requerimientos -Reunión de obtención de requerimientos con el cliente(S1) -Preparación reunión de status(S1) -Reunión de status(S1) -Tiempo de asignación de roles -Capacitación en el entorno Raspbian -Capacitación en Python-GPIO | Gerente de Planeación | 26/03/2019 |
| 4 | -Preparación de reunión de obtención de requerimientos -Reunión de obtención de requerimientos con el cliente(S1) -Preparación reunión de status(S1) -Reunión de status(S1) -Tiempo de asignación de roles -Capacitación en el entorno Raspbian -Capacitación en Python-GPIO | Gerente de Calidad y Procesos | 26/03/2019 |
| 5 |  |  |  |