| DATOS GENERALES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Equipo: | X-Force |  |  |
| Responsable: |  |  |  |
| Lugar: | Linux (ITSZO) |  |  |
| Fecha de Junta: | 01/04/19 |  |  |
| Hora de Inicio: | 12:00 | Hora de Fin: |  |
| Propósito: | Reunión de Status Semana 3 |  |  |

| ROLES DE LA JUNTA Y ASISTENTES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Iniciales | Rol | Firma |
| Samanta Castro Hernández | SCH | Mod |  |
| Beatriz Miranda Miranda | BMM | Control de Tiempo |  |
| Alan Arturo Loya Favela | AALF | Secretario |  |
| Jesus Albino Calderón | JAC | Control Issues |  |

| PRE-REQUISITOS |  |
| --- | --- |
| Descripción | Quién |

| AGENDA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hora de |  |  | Tiempo (min) |  | No | Temas | Encargado |
| Dia | Inicio | Fin | Plan | Real |  |  |  |
| 1 | 1:30 | 1:40 | 10 | 10 | 1 | Lectura de Agenda | Lider |
|  | 1:40 | 1:50 | 10 |  | 2 | Acciones Pendientes | Lider |
|  | 1:50 | 2:10 | 20 |  | 3 | Reporte como Ingeniero de Desarrollo | Todos |
|  | 2:10 | 2:20 | 10 |  | 4 | Reporte como Gerente | Todos |
|  | 2:20 | 2:35 | 15 |  | 5 | Reporte Seguimiento a objetivos | Todos |
|  | 2:35 | 2:45 | 10 |  | 6 | Reporte Seguimiento de Riesgos | Todos |
|  | 2:45 | 2:55 | 10 |  | 7 | Reporte de Aseguramiento de Calidad | Gerente de Calidad y Procesos |

| Totales |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| ACUERDOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Qué | Quién | Cuándo |
| 1 | Actividades: Gerente de Desarrollo: Preparación de Reunión de Status. Reunión de status. tiempo de asignación de roles. Verificación historia de usuario para agregar usuario. Historia de usuario para modificar usuario. Correción de historia de usuario para modificar usuario. Historia de uasuario para mostrar usuario. Correción historia de usuario agragar usuario. Crear prototipo. Verificación de prototipo. Correción. Reunión de validación SRS con el cliente. Tiempo overhead (semana 2). Actividades Retrasadas: tiempo de asignación de roles (semana 1). Verificación historia de usuario para agregar usuario. Correción de historia de usuario para modificar usuario. Historia de uasuario para mostrar usuario. Correción historia de usuario agragar usuario. Crear prototipo. Verificación de prototipo. Correción. Reunión de validación SRS con el cliente. Tiempo overhead (semana 2). | Todos |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

| ISSUES |  |
| --- | --- |
| No | Qué |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |

| ACCIONES PENDIENTES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Qué | Quién | Cuándo |
| 1 | El miembro Alan Loya se compromete a recuperar las horas atrasadas en el lapso de la semana sin interferir con las horas asignadas para esta semana. | AALF | 01/04/19 – 07/04/19 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |